Projet Web
Groupe SC 4
Choix

Architecture du site
  - Base de donnée
    - Table pour les comptes enseignants (identifiant, mot de passe, nom, prénom)
    - Table pour les étudiants (id, nom, prénom, photo)
  - Page d’accueil
  - Page de création de compte
  - Page de gestion du compte
  - Page de mémorisation (jeu)
  - Page d’importation des noms et des photos
Scénario

1. Interface graphique
  1. Accueil (non connecté)
  2. Accueil (connecté)
  3. Création d’un compte
  4. Jeu (question)

  1. Jeu (faux)
  2. Jeu (vrai)

  1. Jeu (fin)
  2. Gestion du compte

  1. Ajout d’un étudiant
2. Répartition des tâches
Tâche	Détail	Personnes	Date
Mise en place de la base de données
Structure de la base	Définir une structure adaptée, permettant de stocker les informations des comptes enseignant ainsi que le nom des étudiants et l’URL vers leur photo	Tristan / Nathan	05/04/2019
Insertion dans la base	Ajout des premiers éléments dans les tables afin d’avoir déjà des données pour la suite du projet	Tristan / Nathan	05/04/2019
Développement de la page d’accueil/de connexion
Interface de la page	Mise en place de la structure et du style de la page à partir des croquis	Gael / Nicolas	22/04/2019
Authentification	Partie chargée de communiquer avec la base de données afin d’authentifier les utilisateurs	Tristan / Nathan	24/04/2019
Développement de la page de création de compte
Interface de la page	Mise en place de la structure et du style de la page à partir des croquis, en cohérence avec les autres pages	Gael / Nicolas	22/04/2019
Ajout d’un compte enseignant	Partie chargée d’ajouter un nouveau compte enseignant dans la base de données, en vérifiant certains éléments comme l’unicité de l’identifiant	Tristan / Nathan	24/04/2019
Développement de la page de gestion du compte
Interface de la page	Mise en place de la structure et du style de la page à partir des croquis, en cohérence avec les autres pages	Gael / Nicolas	24/04/2019
Modifications dans la base	Partie chargée de communiquer avec la base de données afin de modifier la table des enseignant en fonction des informations saisies dans la page (modification du nom et du prénom de l’enseignant, modification du mot de passe, suppression du compte)	Tristan / Nathan	26/04/2019
Développement de la page de jeu
Interface de la page	Mise en place de la structure et du style de la page à partir des croquis, en cohérence avec les autres pages	Gael / Nicolas	01/05/2019
Interface du Jeu	Mise en place du Jeu dans la page, avec l’affichage de la photo et des deux propositions / Affichage du résultat (bonne ou mauvaise réponse) et affichage de la fin de la partie	Tout le groupe	23/05/2019
Récupération des photos et vérification des réponses	Partie chargée de communiquer avec la base de données pour récupérer le nom, le prénom et la photo d’un étudiant, et le prénom d’un autre étudiant aléatoire, ainsi que pour vérifier la réponse donnée par l’enseignant	Tristan / Nathan	01/05/2019
Développement de la page d’ajout d’un étudiant
Interface de la page	Mise en place de la structure et du style de la page à partir des croquis, en cohérence avec les autres pages	Gael / Nicolas	06/05/2019
Ajout d’un étudiant	Partie chargée de communiquer avec la base de données pour ajouter un étudiant dans la table, ainsi que d’envoyer la photo sur le serveur	Tristan / Nathan	08/05/2019
Rédaction du rapport
Introduction	Analyse des difficultés posées par la projet et explication sur les choix effectués	Tout le groupe	10/05/2019
Guide d’utilisation	Guide chargé d’expliquer comment utiliser le site, ainsi que (si nécessaire) d’expliquer également comment déployer le site		10/05/2019
Jeu d’essai	Prise et sélection de captures d’écran du site dans différentes situation pour présenter globalement le résultat dans le rapport		10/05/2019
Liste des fonctionnalités	Liste exhaustive des fonctionnalités du site, illustrées par le jeu d’essai		10/05/2019
Conclusion	Résumé du reste du rapport et détails des point forts et des limites du site		10/05/2019
Diaporama	Réalisation du diaporama pour la soutenance à partir du contenu du rapport		12/05/2019